Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Realizar cadastro de  clientes | C | A | B | 1 |
| 2 | Consultar informações  de clientes | I | M | B | 1 |
| 3 | Realização de check-  in do cliente | C | A | B | 1 |
| 4 | Organização dos  quartos a serem  fornecidos | U | B | B | 1 |
| 5 | Possibilidade de  compras adicionais na  comanda | U | M | B | 1 |
| 6 | Disponibilização  informações sobre os  quartos a serem  fornecidos | U | B | B | 1 |
| 7 | Disponibilização  informações sobre os  produtos adicionais  que podem ser  adquiridos | U | B | B | 1 |
| 8 | Informar e receber  pagamento de clientes | C | M | B | 1 |
| 9 | Possibilidade de  agendamento de  check-in para o futuro | U | M | M | 1 |
| 10 | Realizar Check-out do  cliente | C | A | B | 1 |
| 11 | Aviso automático a  camareira de que um  quarto recém usado  necessita de limpeza | I | M | M | 1 |

Sugestão para esse Semestre (4 semanas) - Baseline 1